2015年－2019年新一轮退耕还林补助资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2015年－2019年新一轮退耕还林补助资金的通知》（奉节财农〔2022〕143号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况51.42万元；项目资金执行51.42万元于支付给施工方及农户，项目资金管理实行专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。 按照项目设定目标，我乡积极根据该目标完成了所以预定绩效目标。

- （三）绩效目标完成情况分析。贫困地区新增管护面积0.171396平方公里，会议、宣传活动、培训次数3次。全部完成。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：贫困地区新增管护面积0.171396平方公里，会议、宣传活动、培训次数3次按照规范要求实施完成。

（2）质量指标：按照建筑行业施工要求质量合格。

（3）时效指标：按照规定时间提前完成。

（4）成本指标：按照补助标准严格落实，无超支。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：带动增加贫困人口收入≥835元。

（2）社会效益：带动建档立卡贫困人口脱贫数5人。

（3）生态效益：新增森林蓄积量≥229.4立方米。

（4）可持续影响：该项目的实施，可以长时间持续获得收益。

3.满意度指标完成情况分析：该项目的实施，群众满意度高，积极性强。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.6分，评价结果为优。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：2015年－2019年新一轮退耕还林补助资金绩效目标自评表