2018年新一轮退耕还林工程（第三年）补助资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于兑付2018年度退耕还林工程（第三年）补助资金的通知》（奉节财农〔2020〕156号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

2020年5月收到项目资金138300元；2021年9月支付项目资金138300元。资金使用率100%。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 已完成年初设定绩效目标：百梯社区退耕还林461亩。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

年初预定指标值为：1、完成退耕还林461亩。2、完成补助户数1户。已完成年初预定指标值。

- 质量指标。

年初预定质量指标合格率为100%，实际完成合格率为100%。

- 时效指标。

年初预定时效指标及时率为100%，所有指标均在规定时间内完成，及时率100%。

- 成本指标。

- 年初预算成本指标为：每退耕还林一亩，国家补助资金1500元，分三次兑现：第一年900元（其中，种苗造林费300元）、第三年300元，第五年400元。补助均控制在预算之内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

通过项目的实施，增加了林地面积和森林覆盖率。

- 生态效益。

- 通过项目的实施，促进了生态环境的改善和保护。

- 可持续影响。

- 为国民经济可持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

- 满意度指标完成情况分析。

- 根据上级部门对项目建设的满意度情况统计，满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无