**奉节县夔门街道2021年农村供水**

**维修养护项目自评报告**

## 绩效目标分解下达情况

### （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

根据奉节县水利局 奉节县财政局 奉节县乡村振兴局《关于下达奉节县2021年维修养护项目计划的通知》（奉节水发〔2021〕147号）文件要求，给夔门街道下达夔门街道2021年农村供水维修养护项目资金预算10万元。绩效目标为：解决300人以上的安全饮水条件，解决饮水难问题。

## 绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年12月26日收到项目资金10万元，到位10万元。。

2.项目资金执行情况分析。

计划实施奉节县夔门街道2021年农村供水维修养护项目，现已全部完成项目任务，已验收。资金拨付到位。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

按时全面完成了夔门街道2021年农村供水维修养护项目，通过改善饮水等基础设施条件，提升300人以上安全饮水条件，解决饮水难问题。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

1.黑岩村200平方米水池维修补漏，水池加盖，新建15米长进水渠；2.长岭村水池及管道维修

（2）质量指标。

夔门街道2021年农村供水维修养护项目，结构安全，观感合格。

（3）时效指标。

2021年9月完成项目建设。

（4）成本指标。

计划项目总投资10万元，实际资金10万元，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

本项目不涉及。

（2）社会效益。

提高了全村的生产生活用水，村民的生产生活用水有明显改善，完成率100%。

（3）生态效益。

减少水土流失。

（4）可持续影响。

夔门街道2021年农村供水维修养护项目预计使用年限15年。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度为100%。

**三、绩效自评结果情况**

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我街道将奉节县夔门街道2021年农村供水维修养护项目自评报告公开在夔门街道办事处公示栏。

## 六、其他需要说明的问题

本项目不涉及。

奉节县夔门街道办事处

2022年4月26日