奉节县新民镇九树社区智能蚕桑产业发展项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）奉节县新民镇九树村智能蚕桑产业发展项目由奉节林函〔2021〕97号文件下达，建设内容为新建智能养蚕大车间、智能养蚕中蚕车间、小蚕共育室合计2200平方米，以及配套设施建设。

（二）该项目由奉节财农〔2021〕71号文件下达财政资金323万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年资金到位190万元。实际支付190万元，总投入190万元。该项目严格按照绩效管理办法进行管理，确保专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目的建设内容为新建智能养蚕大车间、智能养蚕中蚕车间、小蚕共育室合计2200平方米，以及配套设施建设。项目内容已经全部完工。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

该项目已经大体完成新建智能养蚕大车间、智能养蚕中蚕车间、小蚕共育室合计2200平方米，以及配套设施建设。经新民镇人民政府自查验收合格。

2.效益指标完成情况分析。

项目通过股权化分红，资金入股，资产入股，订单联接，服务联接，返租倒包，务工带动，生产托管，带动脱贫户、监测户、边缘户19户，户均增收3000元。项目可持续发展，给当地群众带来了就业和持续经济收入，具有良好的经济、社会和生态效益。

3.满意度指标完成情况分析。

该项目的实施，给受益群众带来了极大效益，群众满意度达100%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目按照扶贫项目公示公告的要求及时公开，群众知晓率高，监督作用进一步增强。