**奉节县新民镇2021年农村供水维修养**

**护项目自评报告**

## 绩效目标分解下达情况

### （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

根据《奉节县水利局 奉节县财政局 奉节县乡村振兴局关于下达奉节县2021年维修养护项目计划的通知》（奉节水发〔2021〕147号）文件要求，给新民镇下达新民镇应急供水保障工程资金预算10万元。绩效目标为：解决1万余人的安全饮水条件，解决饮水问题。

## 绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年12月收到项目资金10万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

计划实施奉节县新民镇应急供水保障工程，现已全部完成项目任务，已验收。资金拨付到位。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

按时全面完成了新民镇应急供水保障工程，通过更换管网、水池维修，提升1万余人安全饮水条件，解决饮水问题。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

1.中兴村饮用水源应急抢修；2.安装储水罐6个；3.伞坪村管网维修更换1000米；4.柏木村水池整治1口，修建沉砂池；5.中兴村水池加盖1口；

（2）质量指标。

新民镇应急供水保障工程，结构安全，验收合格。

（3）时效指标。

2021年12月完成项目建设，按时完成率100%。

2.效益指标成情况分析。

1. 社会效益。

解决人饮，提升水质效果显著。

1. 可持续影响指标

项目持续发挥作用，预计使用年限10年。

3.满意度指标完成情况分析。

受益户满意度为100%。

**三、绩效自评结果情况**

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

奉节县新民镇应急供水保障工程自评报告已按要求公示公开。

## 六、其他需要说明的问题

本项目不涉及。

奉节县新民镇人民政府

2022年4月26日