## 奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程

## 绩效评价报告概述

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，新民镇政府对奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程项目开展了绩效自评价。

- 一、绩效评价结果

经综合评价，该项目综合评价得分为95分，评定等级为“优”。项目的实施效果主要体现为项目建成后提升新民集镇抗旱能力，保障旱区群众生产生活用水需求，改善了区域生态环境。

- 二、存在的主要问题

- 合同管理待加强，施工合同及工程造价咨询合同（跟踪审计）无签订日期。

- 三、有关建议

强化项目建设程序管理，完善建设项目管理机制。健全合同管理责任制度，严格控制合同的授权审批和签署权限，明确合同签订程序和规范要求。

## 奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程项目

## 绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，新民镇政府对奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程项目开展了绩效自评价。在评价过程中，我们结合项目实际情况，实施了检查项目资料、询问、现场查勘、问卷调查等我们认为必要的程序。评价情况如下：

- 基本情况

- 项目概况

- 依据奉节具发展和改革委员会《关于奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程立项的批复》（奉节发改投〔2022〕641号），建设规模及内容为：本工程取水水源点为新民河，新建泵站2座、取水池2座，提水管道3.2km。从陡沟子借水至石牛槽水库，新建管道取水口一处，引水管道1.2km，0.6km渠道整治。

- 建设地址在奉节县新民镇场镇，建设单位为奉节县新民镇人民政府。资金来源为中央水利救灾资金（抗旱）与乡镇自筹资金。

- 项目绩效目标

- 奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程项目的绩效目标为完成以下建设任务：从新民河提水至新民场镇水厂主管道，新建泵站2座、取水池2座,提水管道3.2km。从陡沟子借水至石牛槽水库，新建管道取水口一处，引水管道1.8km等。

- 二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、范围

## 1.绩效评价目的

本次财政预算绩效评价的主要目的是了解、掌握资金的使用绩效，系统整理与分析资金管理、项目实施中存在的主要问题，进一步加强和规范奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程项目支出的管理，完善项目及资金管理办法，为加强资金使用管理和项目实施提供决策参考和依据。

为确保上述目的实现，我们对该项目资金进行绩效评价，根据工作要求，本次绩效评价目的为：

（1）对项目立项、决策情况进行审核，了解项目的立项程序、政策依据、绩效目标设置等情况，规范各项目单位申请立项、决策程序的规范性。

（2）对项目实施过程进行监管复核，了解各项目在实施过程中程序是否合规、内控制度是否有效、偏差能否得到的纠正。

（3）全面评估项目产出和项目效益，了解项目是否达到预期效果、完成质量是否达标、绩效目标是否实现，从而提高资金管理效率和项目效益。

（4）通过对实施部门及受益对象的调研，及时发现项目实施存在的问题，针对问题提出改进意见，不断提升项目质量和效益，提升服务能力，使政府购买服务效益不断得到提升。

（5）本次绩效评价结果将为财政部门后续项目资金的安排和拨付提供科学的指导，提高政府财政预算和管理能力。

按照项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四类指标，对项目资金从投入到支出过程及项目效果进行综合分析及评价，从资金使用的合理性、科学性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定，针对现场评价过程中发现的问题提出建议。

## 2.绩效评价范围

## 本次绩效评价的范围为奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程项目。

- （二）绩效评价的原则依据、评价指标体系、评价方法、评价局限

## 1.评价原则

## 本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

## 绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

## 绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并要通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

## 绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目产出、项目效果、业务管理等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反映财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.评价依据

- （1）财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

- （2）《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

- （3）重庆市财政局《关于印发<重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）>的通知》（渝财绩〔2019〕19号）；

- （4）重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》（渝办发〔2011〕233号）；

- （5）《重庆市市级项目支出绩效评价操作指引》；

- （6）奉节具发展和改革委员会《关于奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程立项的批复》（奉节发改投〔2022〕641号）

- （7）奉节县水利局《关于下达2022年中央水利救灾资金（抗旱）项目计划的通知》（奉节水发〔2011〕233号）；

- （8）奉节县水利局《关于奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程实施方案的批复》（奉水复〔2022〕103号）；

- （9）奉节县财政局《关于下达2022年中央水利救灾（抗旱）资金预算的通知》（奉节财农〔2022〕232号）；

- （10）其他项目实施有关的资料。

3.评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。指标体系由一级指标4个，二级指标个9，三级指标22个。包括投入、过程、产出、效益4个一级指标；项目决策、资金落实、项目管理、财务管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、项目效益9个二级指标；项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算指标科学性、资金分配合理性、项目管理制度健全性、组织管理、工程招投标及合同管理、施工安全管理、质量监督管理、财务制度健全性、资金使用合规性、预算执行率、财务监控有效性、工程完工率、完成及时性、质量验收合格率、成本节约率、经济效益、社会效益、可持续性影响、社会公众或服务对象的满意度22个三级指标。

各级指标情况详见附表《奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程改造项目绩效评价指标评分表》。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80-90分（含80分）之间的，评定为“良”；总分值在60-80分（含60分）评定为“中”；总分值在60分以下的评定为“差”。

4.评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

- 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

- 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

- 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备

成立绩效评价项目小组，与项目实施部门对接，收集、整理项目相关资料，对项目的情况进行梳理，了解项目实施情况，确定绩效评价方向和重点，制定本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2.组织实施

（1）听取介绍：听取项目实施部门对奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程情况介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题，以及政策建议。

（2）审阅：对财政资金到位与支出明细予以审阅。包括抽查会计凭证，了解管理方对资金的管控方法、实际使用效果，并与目标进行比较。

（3）目标比较：对财政资金支出的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

3.分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与项目实施部门进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成评价报告初稿。

（2）就绩效评价报告与项目实施部门征求意见，就绩效评价报告交换意见。

（3）形成正式报告。

## 二、综合评价情况及评价结论

- 经综合评价，奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程综合评价得分为96分，评定等级为“优”。分项情况汇总为：

| 项目 | 标准分 | 得分 | 扣分 | 扣分项概括 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 20 | 0 |  |
| 过程 | 30 | 28 | 2 | 施工合同、工程造价咨询合同未签日期。 |
| 产出 | 30 | 30 | 0 |  |
| 效益 | 20 | 17 | 3 | 受益群众满意度不高。 |
| 综合得分 | 100 | 95 | 5 |  |

## 四、绩效评价指标分析

- 我们按照工作实施方案计划和安排绩效评价工作，在对项目基础资料进行梳理的基础上，汇总评分并形成评价报告。此次评价内容主要是从奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程的投入、过程、产出、效益4个方面进行评价，现对以上指标分别进行结果分析：

- （一）投入

- 本指标主要评价项目立项及资金投入情况，反映项目项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金分配合理性。本指标总分20分，绩效评价得分20分，具体情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 计分方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目立项规范性 | 2 | 评价要点 ①项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求。 ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 完成评价要点每项1分。 | 2 |
|  | 绩效目标合理性 | 4 | 评价要点 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ③项目是否为促进事业发展所必需。 ④项目目标与实际情况相符、匹配。 | 完成评价要点每项1分。 | 4 |
|  | 绩效指标明确性 | 4 | 评价要点 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与项目年度任务数或计划数相对应。 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 完成评价要点每项1分。。 | 4 |
| 资金落实 | 预算指标科学性 | 5 | 评价要点 ①项目预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 符合①②③项，每项1分；符合④得2分。 | 5 |
|  | 资金分配合理性 | 5 | 评价要点 ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 完成评价要点每项2.5分。 | 5 |

- 指标说明：

- 1.项目立项规范性

- 依据奉节县发展和改革委员会《关于奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程立项的批复》（奉节发改投〔2022〕641号）、奉节县水利局《关于奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程实施方案的批复》（奉水复〔2022〕103号），所提交的文件、材料符合相关要求且事前经过必要的可行性研究、专家论证。

- 本指标2分，得分2分。

- 2.绩效目标合理性

- 奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程符合国家相关法律规定、国民经济发展规划和党委政府决策，与委托单位职责密切相关，是为促进事业发展所必须，项目目标与实际情况相符、匹配。

- 本指标4分，得分4分。

- 3.绩效指标明确性

- 已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目计划数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。

- 本指标4分，得分4分。

- 4.预算指标科学性

- 奉节县新民镇人民政府结合项目情况，明确了各工作内容的资金投入使用量，预算额度测算依据较充分，同时预算内容与项目内容较匹配，未发现无关支出内容。

- 本指标5分，得分5分。

- 5.资金分配合理性

- 奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程根据工程勘察费、设计文件审查费、工程造价咨询费、前期项目咨询费、施工图预算编制及改造工程款等资金分配，资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

- 本指标5分，得分5分。

- （二）过程

- 本指标主要评价项目管理和财务管理情况，反映项目管理制度健全性、组织管理、工程招投标及合同管理、施工安全管理、质量监督管理、财务制度健全性、资金使用合规性、预算执行率、财务监控有效性。本指标总分30分，绩效评价得分28分。具体情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 计分方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 2 | 评价要点 ①是否已制定或具有相应的项目管理制度。 ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 | 完成评价要点每项1分。 | 2 |
|  | 组织管理 | 3 | 评价要点 ①项目管理是否按管理层次成立了相应的组织机构。 ②项目是否组建了现场管理机构，人员配备是否符合要求。 ③项目是否按要求组织工程施工。 | 完成评价要点每项1分。 | 3 |
|  | 工程招投标及合同管理 | 4 | 评价要点 ①设计、施工、监理等重要供应商的选取是否按照批复和相关制度进行公开招标。 ②设计、施工、监理等重要合同是否齐全、合同签订是否规范，合同执行是否到位。 | ①招投标按规定开展，得2分，发现一项未按规定办理招标扣1分，扣完为止； ②合同齐全、规范，得2分，发现一份合同不规范扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  | 施工安全管理 | 4 | 评价要点 ①是否已制定或具有相应的安全施工规定或标准。 ②建设单位在建设过程中对项目安全进行监管的抽查情况。 ③施工现场安全标识标牌形式、内容及使用是否符合《安全标志及其使用导则》。 ④项目是否发生了人身伤亡、经济损失。 | 完成评价要点每项1分。 | 4 |
|  | 质量监督管理 | 4 | 评价要点 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。 ②建设单位在建设过程中对项目质量进行监管和抽查情况。 ③项目监理管理是否到位。 ④项目是否发生了质量责任事故。 | 完成评价要点每项1分。 | 4 |
| 财务管理 | 财务制度健全性 | 2 | 评价要点 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法。 ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 完成评价要点每项1分。 | 2 |
|  | 资金使用合规性 | 5 | 评价要点 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 ③项目的重大开支是否经过评估认证。 ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 完成评价要点每项1分。 | 5 |
|  | 预算执行率 | 3 | 实际有效的预算支出数/预算资金下达数 实际有效的预算支出数=项目实际支出数-其他资金支出数。 | 达到目标确定的标准的，计满分；低于目标标准，偏离度在10%以内，按照指标分值权重平均扣分，偏离度超过10%，不得分。 | 3 |
|  | 财务监控有效性 | 3 | 评价要点 ①是否制定或具有相应的监控机制。 ②是否采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段。 | 完成评价要点每一项1.5分。 | 3 |

- 指标说明：

- 1.项目管理制度健全性

- 项目实施单位具备明确项目管理组织架构、建立风险管理机制一系列措施，有完善的建设项目管理制度。

- 本指标2分，得分2分。

- 2.组织管理

- 奉节县新民镇人民政府按照相关法律法规和业务管理规定执行，有相应的组织机构和现场管理机构，人员配备到位，履行了项目法人制、招投标制、合同管理制、工程监理制、竣工验收制等项目制度。

- 本指标3分，得分3分。

- 3.工程招投标及合同管理

- 施工单位的选取按照规定进行竞争性比选并签订施工合同；按照内部控制管理制度选取设计、监理、全过程跟踪审计等单位并签订相关服务合同。但施工合同及工程造价咨询合同（跟踪审计）无签订日期，扣2分。

- 本指标4分，得分2分。

- 4.施工安全管理

- 根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和国家、重庆市等有关安全生产方面的规定，明确安全生产责任。施工单位编制了相应的施工组织设计方案、安全文明专项施工方案、项目防汛应急预案、施工现场应急救援预案、施工现场临时用电安全措施等，并经过监理单位的批准。建设单位在建设过程中对项目安全进行了监管。施工现场安全标识标牌形式、内容及使用符合《安全标志及其使用导则》，施工过程中未发生人身伤亡、经济损失。

- 本指标4分，得分4分。

- 5.质量监督管理

- 已明确工程质量需符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，施工单位建立了质量检查制度，建设单位对项目质量进行监管。监理单位履行监理职责，在施工过程中未发生质量责任事故。

- 本指标4分，得分4分。

- 6.财务制度健全性

- 奉节县新民镇人民政府依据奉节县水利局《关于下达2022年中央水利救灾资金(抗旱)项目计划的通知》（奉节水发〔2011〕233号）及内部控制管理规定，对专项资金按要求进行专项核算，专款专用，符合财务会计制度的规定。

- 本指标2分，得分2分。

- 7.资金使用合规性

- 支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，重大开支经过评估认证，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 本指标5分，得分5分。

- 8.预算执行率

- 奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程预算资金下达数为179.89万元，截至2023年，实际有效的预算支出为179.89万元，年度预算执行率为100%。

- 根据工程结算审核报告及工程服务项目合同，奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程投资应为179.89万元。

- 本指标3分，得分3分。

- 9.财务监控有效性

- 项目有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要监控措施手段。

- 本指标3分，得分3分。

- （三）产出

- 本指标主要评价该项目工程完工率、完成及时性、质量验收合格率、成本节约率。本指标总分30分，绩效评价30分。具体情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 计分方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 工程完工率 | 8 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率<90%，得零分； 90%≤实际完成率<100%，得分=实际完成率*分值； 实际完成率≥100%，满分。 | 8 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 计划期内完工得满分；每延迟10天扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 产出质量 | 质量验收合格率 | 8 | 奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程的验收情况。 | 根据已完成单项工程验收合格率酌情打分。 | 8 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的预算支出。 评价要点：视成本节约增加情况酌情得分。 | 根据项目情况，酌情打分。 | 6 |

- 指标说明：

- 1.工程完工率

- 奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程已完成立项批复内容，已完成工程取水水源点为新民河，新建泵站2座、取水池2座，提水管道3.2km。从陡沟子借水至石牛槽水库，新建管道取水口一处，引水管道1.2km，0.6km渠道整治。

- 本指标8分，得分8分。

- 2.完成及时性

- 合同约定开工日期2022年10月20日，完工日期2022年11月20日，合同工期总日历天数30天。本工程实际开工日期2022年10月20日，完工日期2022年11月19日，实际建设工期29天。完成及时率为100%。

- 本指标8分，得分8分。

- 3.质量验收合格率

- 奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程验收合格，质量验收合格率为100%。

- 本指标8分，得分8分。

- 4.成本节约率

- 奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程概算批复总投资额为180.00万元，工程投资总额为179.89万元，工程成本有所节约。

- 本指标6分，得分6分。

- （四）效益

- 本指标主要评价奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程带来的社会效益、可持续影响及受益群体满意度。本指标总分20分，绩效评价得分17分。具体情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 计分方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 经济效益 | 4 | 评价要点 ①是否有利于保护农田免受旱灾； ②是否有利于提升农作物产量。 | 根据项目情况进行定性评价，酌情打分。 | 4 |
|  | 社会效益 | 4 | 评价要点 ①是否有利于保护水资源 ②是否改善居民生活质量。 | 根据项目情况进行定性评价，酌情打分。 | 4 |
|  | 可持续性影响 | 2 | 评价要点 奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程使用年限是否达到设计使用年限以上。 | 项目使用年限能够达到预计使用年限得满分，否则酌情扣分。 | 2 |
|  | 社会公众或服务对象的满意度 | 10 | 评价要点 ①受益群体满意度。 | 问卷调查结果≥90%：满分；90%>问卷调查结果≥80%，7分；80%>问卷调查结果≥70%，5分；70%>问卷调查结果≥60%，3分；否则0分。 | 7 |

- 指标说明：

- 1.经济效益

- 该工程项目实施后可提高用水保障率，提水工程建设可以减轻干旱带来的经济损失，保证生产用水，尤其是农业灌溉用水，为农业提供稳定的灌溉水源，提升农作物产量和质量，保障农业生产和粮食安全。

- 本指标4分，得分4分。

- 社会效益

- 提水工程的建设改善了新民镇基础设施，提升水利基本公共服务水平，促进地区发展，有助于完善新民集镇抗旱工程体系，不断提升抗旱能力，改善居民生活质量。

- 本指标4分，得分4分。

- 可持续性影响

- 奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程使用年限达到10年以上，项目建设符合质量要求，能够持续使用，改善了新民集镇基础设施，为新民集镇居民带来了生活便利。

- 本指标2分，得分2分。

- 4.服务对象满意度

- 经发放调查问卷25份，收回有效调查问卷15份，综合满意度为85.17%。

- 本指标10分，得分7分。

## 五、存在的主要问题及有关建议

- （一）存在的主要问题

- 合同管理待加强，施工合同及工程造价咨询合同（跟踪审计）无签订日期。

- （二）有关建议

强化项目建设程序管理，完善建设项目管理机制。健全合同管理责任制度，严格控制合同的授权审批和签署权限，明确合同签订程序和规范要求。

附件：奉节县新民集镇抗旱保供应急提水工程绩效评价指标评分表

奉节县新民镇人民政府

二〇二四年八月二十八日