永安街道下王家坪老旧小区房屋主体改造项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）财政局下达转移支付预算和绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年城镇老旧小区改造资金预算的通知》（奉节财建〔2020〕167号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标，共计1251万元。

# （二）该项目绩效目标：完成管网改造、电力设施改造、道路改造、景观打造，改造面积4.9万平方米，新建管网844米，道路改造2467平方米。

二、绩效目标完成情况分析

2024年1月，单位成立专门的绩效自评小组，对单位2023年度专项资金开展绩效目标自评。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目总投资1251万元，实际到位资金7243208.6元。

2.项目资金执行情况分析

该项目已全额支付7243208.6元，其中：工程直接费用6302048.35元；二类费用总计941160.25元。

3.项目资金管理情况分析

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 2023年度目标进度已全部完成，工程正在办理结算。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成了管网改造、电力设施改造、道路改造、景观打造，改造面积4.9万平方米，新建管网844米，道路改造2467平方米。

- 质量指标。

项目验收合格率100%

- 时效指标。

建设周期天，按规定时间内完工，已完成时效目标。

- 成本指标。

项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

积极履行社会责任，服务群众。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达96%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

财政资金未能按时到位，影响资金拨付。

- 其他需要说明的问题

无