永安街道就业帮扶车间项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）财政局下达转移支付预算和绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2023年度沙坪坝区对口帮扶资金项目（第一批）资金计划的通知》（奉节财农〔2023〕108号）,下达资金预算300万元。

# （二）该项目绩效目标：室内装修1200平方米，消防、电器、给排水安装，道路油化650平方米，污水管网改建100米，青护栏安装360米。

二、绩效目标完成情况分析

2024年1月，单位成立专门的绩效自评小组，对单位2023年度专项资金开展绩效目标自评。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目总投资300万元，实际到位资金2951378.42元。

2.项目资金执行情况分析

该项目已全额支付2951378.42元，其中：工程直接费用2691156.51元；二类费用总计260221.91元。

3.项目资金管理情况分析

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 2023年度目标进度已全部完成，工程于2023年12月完工。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

已完成室内装修1200平方米，消防、电器、给排水安装，道路油化650平方米，污水管网改建100米，护栏整治360米。

- 质量指标。

项目验收合格率100%

- 时效指标。

项目于2023年12月实施完工，建设周期150天，已完成时效目标。

- 成本指标。

项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

积极履行社会责任，为脱贫群众创造更多就地就近就业机会，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

3.满意度指标完成情况分析。

该项目完工，预计可增加200个就业岗位，受益人员满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

- 其他需要说明的问题

无