永安街道彩云街不稳定斜坡排危降险工作项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）财政局下达转移支付预算和绩效目标情况。下达资金预算计划共计29150元。

# （二）该项目绩效目标：奉节县永安街道彩云街不稳定斜坡项目，土石方开挖运输60（m3），新建挡墙35（m3）。

二、绩效目标完成情况分析

2024年1月，单位成立专门的绩效自评小组，对单位2023年度专项资金开展绩效目标自评。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目总投资3万元，实际完成投资29150元，其中：1、工程直接费用24150元；2、二类费用总计5000元（其中施工安全措施费2000元，青苗补偿3000元）。

2.项目资金执行情况分析

2023年财政到位资金29150元，支付资金29150元，预算执行率100%

3.项目资金管理情况分析

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 2023年度目标进度已全部完成。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成了彩云街不稳定斜坡项目，土石方开挖运输60（m3）、新建挡墙35（m3）

- 质量指标。

项目验收合格率100%

- 时效指标。

建设周期60天，按规定时间完成，已完成时效目标。

- 成本指标。

项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

排除间接威胁斜坡下方武警中队及居民区2000余人生命财产安全。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达97%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

- 其他需要说明的问题

无