永安街道明月社区基础设施完善项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）财政局下达转移支付预算和绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年度第二批移民水库后扶项目资金预算的通知 》（奉节财农〔2022〕155号）、《关于下达2022年水库移民后期扶持基金预算的通知》（奉节财农〔2022〕35号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标，共计192万元。

# （二）该项目绩效目标：永安街道明月社区基础设施完善项目，新建排污管网1200m,新建化粪池5座及其他市政基础设施。

二、绩效目标完成情况分析

2024年1月，单位成立专门的绩效自评小组，对单位2023年度专项资金开展绩效目标自评。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目总投资192万元，实际到位资金1898351.15元，其中：1、工程直接费用1765240.15元；2、二类费用总计133111元（重庆夔工建设工程质量检测有限公司质检费7305元、重庆迪赛因建设工程设计有限公司设计费76500元、四川昌正工程咨询有限公司监理费40923元、重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司工程审价费8383元）。

2.项目资金执行情况分析

2022年财政到位资金91.5万元，支付资金91.5万元；2023年财政到位资金85.5万元，支付资金85.5万元，预算执行率100%

3.项目资金管理情况分析

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 2023年度目标进度已全部完成。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完善了永安街道明月社区基础设施，新建排污管网1200m,新建化粪池5座及其他市政基础设施。

- 质量指标。

项目验收合格率100%

- 时效指标。

建设周期90天，按规定时间完成，已完成时效目标。

- 成本指标。

项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

小区品质提档升级，促进小区房屋价值增值；居民受益人数1000人，小区环境改善率90%。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

- 其他需要说明的问题

无