**奉节县鱼复街道红砖厂移民安置小区综合帮扶项目绩效自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

**（一）县财政2020年月下达转移支付预算1000万元。**

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。**

**1.2020年11月项目资金拨付到我单位帐户400万元。**

**2.截止2020年6月30日共支付各类款项目273.46万元。**

**3.财务办建有项目专人专账。**

**（二）总体绩效目标完成情况分析：整治建筑14.5栋、白改黑312.65m、人行道2556m2、雨水管网完善工程403m、污水管网完善工程322.5m、文化墙273.565m2。**

**（三）绩效目标完成情况分析：整治建筑14.5栋、白改黑312.65m、人行道2556m2、雨水管网完善工程403m、污水管网完善工程322.5m、文化墙273.565m2、**

**1.产出指标完成情况分析。**

**（1）数量指标:整治建筑14.5栋、白改黑312.65m、人行道2556m2、雨水管网完善工程403m、污水管网完善工程322.5m、文化墙273.565m2、**

**（2）质量指标:工程质量合格率100%,项目验收通过率100%。**

**（3）时效指标:项目按时开工率100%,年度预算执行率100%。**

**（4）成本指标:实际完成投资控制在概算内的项目比例98%**

**2.效益指标完成情况分析。**

 **（1）经济效益:促进城镇小区居民人均增收额600元。**

 **（2）社会效益:城镇移民受益人口4000人**

**（3）生态效益:雨污分流管网完善。**

**（4）可持续影响：城镇移民人均可支配收入年增长率5%。**

**3.满意度指标完成情况分析：库区移民安置区居民满意度90%。**

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**已完成年初绩效目标所有建设内容。**

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况：该项目属于老旧小区改造，居民对改造结果基本满意。**

**2021年3月26日**

**奉节县鱼复街道办事处**