**2021年辽宁省对口援助资金项目支出**

**自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年辽宁省对口援助资金项目的通知》（奉节财农〔2021〕188号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。奉节财农[2021]188号下达470.74万元，此笔资金主要用于在百草园药材园水池建设1口500立方米，管网1000米（型号中32），主沟渠整治长400米、宽2米，支沟渠整治长500米、宽1米，修建生产便道长800米，宽1米，公侧1座。五坝村中药材加工厂提档升级，扩建库房一栋160平方米、新建烤房两间60平方米。石罐村126米沟渠，油化石罐村产业路长690米，宽4米；九里社区产业路：长280米，宽9米；硬化人行便道1500米。西槽村中药基地水源地提高8米，管网1000米（管径63）,3000米（管径40）。受益群众认可度达到98%以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.2021年12月该项目资金到位190万元。

2.2021年12月底该项目资金执行190万元，执行率只占资金总量的40.36%。

3.项目资金属于乡村振兴衔接资金严格按照专项财政资金的管路办法进行管理，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

实际使用资金470.74万元，财政补助资金470.74万元，其中现已拨付到位资金190万元，百草园药材园水池建设1口500立方米，管网1000米（型号中32），主沟渠整治长400米、宽2米，支沟渠整治长500米、宽1米，生产便道长800米，宽1米，公侧1座。五坝村中药材加工厂提档升级，扩建库房一栋160平方米、新建烤房两间60平方米。石罐村126米沟渠，油化石罐村产业路长690米，宽4米；九里社区产业路：长280米，宽9米；硬化人行便道1500米。西槽村中药基地水源地提高8米，管网1000米（管径63）,3000米（管径40）。该项目实施后，辖区受益群众认可度达到98%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：建设1口500立方米，管网1000米（中32），整治主沟渠整治长400米、宽2米，支沟渠整治长500米、宽1米，新修生产便道长800米，宽1米；新建公侧1座。五坝村中药材加工厂提档升级，扩建库房一栋160平方米、新建烤房两间60平方米。石罐村126米沟渠，油化石罐村产业路长690米，宽4米；九里社区产业路：长280米，宽9米；硬化人行便道1500米。西槽村中药基地水源地提高8米，管网1000米（管径63）,3000米（管径40）。

（2）质量指标：基础设施建设质量按照相关质量要求达标率100%。

（3）时效指标：基础设施建设实施进度按期完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：产业项目完工后带动受益对象增收率92%。

（2）经济效益指标：带动受益户户均增收3000元。

（3）可持续影响指标，基础设施持续使用年限≥20年。

3.满意度指标完成情况分析，受益群众认可度达到98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分93.8分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因截止2021年12月底该项目资金只到位190万元，执行率为40%，得分偏少，加之项目施工需要损伤土地，导致极少部分群众心中不满。

五、其他需要说明的问题

无其它需要说明的情况。