**竹园镇无山坪泥石流（岔河村寨子湾沟坎）滑坡整治工程项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达竹园镇无山坪泥石流（麻柳沟）沟道处置资金的通知》（奉节财建〔2021〕124号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年8月收到项目资金96800元；2021年8月支付项目资金96800元；本单位对该项目资金专款专用。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

竹园镇无山坪泥石流（岔河村寨子湾沟坎）滑坡整治工程工后，恢复了农户土地耕种，消除鱼池安全隐患，保障人民生命财产安全。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成土石方基槽挖土石方和土石方外运3450立方米；格宾网箱60米；恢复耕地1341平方米。

（2）质量指标。加固坡面安全程度达到 20年。周边植被覆盖率高。

（3）时效指标。在30天内完成整治。

（4）成本指标。严格按预算投入资金。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。排除滑坡安全隐患，保障人民生命财产安全。

（3）生态效益。恢复耕地1341平方米，提高环境保护意识。

（4）可持续影响。无

3.满意度指标完成情况分析。滑坡周边群众满意度95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：项目支出预算绩效目标自评表