**2021年农村旧房整治提升计划**

**项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节财建〔2021〕148号文件下达25万元资金计划，实施50户农村旧房整治提升。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。25万元资金2021年12月9日已到位。

2.项目资金执行情况分析。按照户均5000元的标准，根据农户实际改造情况进行调整，对未如实改造提升旧房品质的农户酌情扣减，对住房风貌改善卓有成效的农户适当奖励，实际将25万元补助到52农户。

3.项目资金管理情况分析。通过镇村两级验收合格后通过“一卡通”将补助资金发放到农户。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

已全部完成实施农村旧房提升52户并验收合格。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。实施农村旧房提升52户。

（2）质量指标。按照立面简约美观，庭院整洁等要求，经镇村验收合格。

（3）时效指标。全部按时完成改造。

（4）成本指标。计划实施50户，平均5000元/户，实际实施52户，平均4807元/户。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。改造户改善居住环境及保障了住房安全。

（2）社会效益。改善了52户农户人居环境，提升了乡村风貌。

（3）生态效益。住房条件得到有效改善。

（4）可持续影响。保障住房安全30年以上。

3.满意度指标完成情况分析。

享受住房提升户满意度为90%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：项目支出预算绩效目标自评表