**2020年下半年农村公路养护补助资金自评表项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年下半年农村公路养护资金的通知》（奉节财预〔2021〕99号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2020年11月时间收到项目资金7.83万元，共计到位7.83万元；项目资金执行情况：2021年支付项目资金7.83万元，共计支付7.83万元；项目资金管理情况：该项目资金专款专用。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

已完成养护公路35公里。不定时对路基、路面、边坡、边沟等进行清理，常年保持路面平整、干净整洁、排水通畅，道路通畅。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。养护公路35公里。

（2）质量指标。符合公路养护规范要求优良路率100%。

（3）时效指标。及时性80%。

（4）成本指标。农村公路日常养护经费投入资金12万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无。

（2）社会效益。有效提高农村公路路容路貌。

（3）生态效益。无。

（4）可持续影响。无。

3.满意度指标完成情况分析。

受益人满意度92%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：项目支出预算绩效目标自评表