**五马镇奉利路厂河坝段不稳定斜坡应急**

**治理项目支出自评报告**

**（奉节财建（2022）30号）**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。

奉节县财政局《关于下达五马镇奉利路厂河坝段不稳定斜坡应急治理资金的通知》（奉节财建〔2022〕30号），在下达资金预算时下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

严格按照奉节财建〔2022〕30号文件要求拨付相关资金，为消除安全隐患，保护群众生命财产安全，对滑坡进行工程治理，主要治理措施为抗滑桩板墙，共设置抗滑桩17根，2022年完成治理任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022年3月4日，县财政下达资金149.72万元。

2.项目资金执行情况分析。

截至目前，财政拨付资金75万元，共计执行资金75万元。

3.项目资金管理情况分析。

参照《重庆市规划和自然资源局、重庆市财政局关于印发重庆市地质灾害综合防治体系建设项目资金管理和绩效考核办法的通知》（渝规资〔2019〕896号）的规定和要求，严格执行“三专一封闭”的原则，地灾治理资金实行了专户存储（财政零账户）、专账核算、专人管理、封闭运行的管理模式，健全了财务机构，制定了管理制度，严格按照财政部《基本建设会计制度》建账、核算。工程资金实施项目请拨制度，严格按进度拨款，项目费用按合同拨付，资金无一例违规支出，一直处于受控安全状态。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

五马镇奉利路厂河坝段不稳定斜坡应急治理项目已按合同约定完成全部工作，已通过项目验收，目前正在进行结算办理。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

已完成五马镇奉利路厂河坝段不稳定斜坡应急治理项目。

（2）质量指标。

治理项目验收合格，满足相关技术要求。

（3）时效指标。

项目在当年度完成治理任务，未出现超期现象。因财政资金紧张，未能期拨付资金。

（4）成本指标。

所有资金支付未出现超支现象，未出现超概算或资金数拨付现象，控制成本率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

滑坡治理完成后，有效保障群众及基础设施安全，避免经济损失大于800万元。

（2）社会效益。

项目实施完成后， 84人生命财产安全提供有效保障，群众安居乐业，社会稳定。

（3）生态效益。

治理区域提高生态环境优化，群众生态意识提高。

（4）可持续影响。

治理工程完成后，开展效果监测工作，经监测结果表明，现治理效果良好。

3.满意度指标完成情况分析。

项目实施有效保护群众生命财产安全，群众满意指数较高，达90%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五马镇奉利路厂河坝段不稳定斜坡应急治理项目虽已完成治理任务，但因财政资金紧张，项目资金未能全额拨付，目前仍拖欠部分工程款，下一步，我中心将加强与财政沟通力度，尽早拨付相关资金，确保资金发挥最大效益。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县地质灾害防治中心

2023年3月7日