奉节县地质灾害防治中心

关于红土乡刘家湾滑坡治理工程资金绩效评价的情况说明

奉节县财政局：

2022年4月6日，奉节县财政局《关于下达红土乡刘家湾滑坡治理资金的通知》（奉节财建〔2022〕52号），分解下达红土乡刘家湾滑坡治理资金195万元。在收到资金文件后，才开展勘查、设计、概算审查、预算编制等工作，2022年未能实施，资金未拨付，2023年2月通过竞争性比选确定施工单位，现正在完善施工前准备工作。鉴于此情况，建议将红土乡刘家湾滑坡治理工程资金绩效自评工作纳入2023年度进行自评。

特此说明

奉节县地质灾害防治中心

2023年3月8日