城市道路交通设施维护费
项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。

- 奉节县财政局《关于下达城市道路交通设施维护费的通知》（奉节财建〔2023〕15号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县财政局下达资金654.73万元，县公安局2023年使用495.96万元，县公安局将城市道路交通设施维护费495.96万元全部用于城区内交通安全设施设备维护，由县公安局交巡警大队负责具体实施，涵盖交通标志标线、智能监控、电子警察等维护项目，提高道路交通安全水平，保障人民群众的出行畅通安全。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年，县财政审核下达城市道路交通设施维护费495.96万元的用款计划。

2.项目资金执行情况分析。

县公安局在2023年按项目进度将该项目资金全部用于城区内交通安全设施设备维护。

3.项目资金管理情况分析。

我局对该专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

保障了交通信号灯等交通设施设备正常运转，规范了城区道路秩序，有效提升道路通行效率，保障了城区道路安全畅通，提高了人民群众安全感、满意度。预算执行率为100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。本项目新增施划标志标线0.83万平方米、完善标志标牌187块、施划标字625个。

（2）质量指标。城市道路设施设备维护经验收，合格率达100%。

（3）时效指标。城市道路设施维护施工及验收工作于2023年3月31日全部完成。

（4）成本指标。无

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及经济效益。

（2）社会效益。通过对城市道路标志标线施划以及交通设施设备维护，有效地保障了城区道路的畅通。但在春节等特殊时点，仍存在长时间、大面积拥堵的情况。

（3）生态效益。本项目不涉及生态效益。

（4）可持续影响。本项目不涉及可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。通过完善城市标志标线、设施设备获得了人民群众一致好评，群众满意度达90%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.57分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目除资金执行率外，均未偏离绩效目标。通过对城市道路标志标线施划以及交通设施设备维护，有效保障了城区道路畅通，但在春节等特殊时点，仍存在长时间、大面积拥堵的情况。项目更新速度有待进一步提高。下一步，将全面完善智能监控维护。

五、其他需要说明的问题

无。