**安坪镇饮水修复工程项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年第一批水利救灾资金项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕253号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年资金到位20万元，实际支付20万元。该项目严格按照绩效管理办法进行管理，确保专款专用。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

该项目的建设完成情况：1.安坪河下坝段清淤方量：长163M，深2.3M，宽5.8M，共计2174.42m³；2.合一段清淤方量：长208M,深3.3M，宽8.25M，共计5662.8m³；龙塘河人饮渠堰清淤共3处，共计1143.72m³；3.购买63管道1圈，抽水泵1个，小工10个进行抽水直排；安排1人露眼直排15天；新安装110mm管道370M，抽水泵1个，闸阀2个。该项目已经全部完工。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

该项目已经完成1.安坪河下坝段清淤方量：长163M，深2.3M，宽5.8M，共计2174.42m³；2.合一段清淤方量：长208M,深3.3M，宽8.25M，共计5662.8m³；龙塘河人饮渠堰清淤共3处，共计1143.72m³；3.购买63管道1圈，抽水泵1个，小工10个进行抽水直排；安排1人露眼直排15天；新安装110mm管道370M，抽水泵1个，闸阀2个。经安坪镇人民政府自查验收合格。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。保障防洪工程安全度汛。

（2）社会效益。保障村民社会生活稳定。

（3）生态效益。促进当地生态和谐发展。

（4）可持续影响。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

3.满意度指标完成情况分析。

该项目的实施，给受益群众带来了极大效益，群众满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

该项目按照项目公示公告的要求及时公开，群众知晓率高，监督作用进一步增强。该项目已经完成建设内容，已经完成1.安坪河下坝段清淤方量：长163M，深2.3M，宽5.8M，共计2174.42m³；2.合一段清淤方量：长208M,深3.3M，宽8.25M，共计5662.8m³；龙塘河人饮渠堰清淤共3处，共计1143.72m³；3.购买63管道1圈，抽水泵1个，小工10个进行抽水直排；安排1人露眼直排15天；新安装110mm管道370M，抽水泵1个，闸阀2个。

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。