**安坪镇应急供水保障工程项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县水利局 奉节县财政局 奉节县乡村振兴局《关于下达奉节县2021年农村供水维修养护项目资金计划的通知》（奉节水发〔2021〕147号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年资金到位10万元，实际支付10万元。该项目严格按照绩效管理办法进行管理，确保专款专用。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

该项目的建设完成情况：维修管网1.三沱村，63管道350米，32管道900米;2.新铺村，32管道500米，40管道900米；3.藕塘社区，32管道1900米；4.望江村，32管道1900米;5.大保村，32管道1500米，20管道500米；6.天鹅村，25管道1500米，32管道600米；7.下坝社区，32管道500米，40管道900米；8.合一村，32管道2600米，25管道600米；9.海角社区，63管道500米；10.三马村，40管道1200米；11.小治村，32管道500米，40管道900米；12.广营村，40管道1200米。该项目已经全部完工。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

该项目已经完成1.三沱村，63管道350米，32管道900米;2.新铺村，32管道500米，40管道900米；3.藕塘社区，32管道1900米；4.望江村，32管道1900米;5.大保村，32管道1500米，20管道500米；6.天鹅村，25管道1500米，32管道600米；7.下坝社区，32管道500米，40管道900米；8.合一村，32管道2600米，25管道600米；9.海角社区，63管道500米；10.三马村，40管道1200米；11.小治村，32管道500米，40管道900米；12.广营村，40管道1200米的管网维修。经安坪镇人民政府自查验收合格。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。保障防洪工程安全度汛。

（2）社会效益。保障村民社会生活稳定。

（3）生态效益。促进当地生态和谐发展。

（4）可持续影响。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

3.满意度指标完成情况分析。

该项目的实施，给受益群众带来了极大效益，群众满意度达100%。

三、绩效自评结果情况

该项目按照项目公示公告的要求及时公开，群众知晓率高，监督作用进一步增强。该项目已经完成建设内容，已经完成1.三沱村，63管道350米，32管道900米;2.新铺村，32管道500米，40管道900米；3.藕塘社区，32管道1900米；4.望江村，32管道1900米;5.大保村，32管道1500米，20管道500米；6.天鹅村，25管道1500米，32管道600米；7.下坝社区，32管道500米，40管道900米；8.合一村，32管道2600米，25管道600米；9.海角社区，63管道500米；10.三马村，40管道1200米；11.小治村，32管道500米，40管道900米；12.广营村，40管道1200米的管网维修。

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。