安坪镇下坝蔬菜基地灌溉管网建设项目

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节发改投〔2019〕72号下达50万元，实际支付金额 50万元，用于1、整治山坪塘1口，3500平方米；2.离心网式过滤器1台；3、PE90/0.6Mpa,1753m,PE50/1.25Mpa,1081m；4.贴片式滴灌带17964米；5.贴片式滴灌带闸阀546个；6.泵房7.18平方米。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位50万元。其中：项目资金执行50万元；

2.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

实际使用资金50万元，财政补助资金50万元，其中现已拨付到位资金50万元，完成升级单体大棚和带动周边农户发展农业产业。受益群众认可度达到90%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1)数量指标，整治山坪塘达3500平方米；设置离心网式过滤器1台；PE90/0.6Mpa达1753米；PE50/1.25Mpa达1081米；贴片式滴灌带达17964米；贴片式滴灌带闸阀设置546个；泵房7.18平方米。

（2)质量指标，验收合格率100%。

（3)时效指标，项目完成及时率100%.

2.效益指标完成情况分析。

（1)社会效益，带动贫困户就业达6户。

（2)生态效益指标，具备节水效益。

（3)可持续影响指标，设备使用年限达10年。

3.满意度指标完成情况分析，受益农户认可度达到90%。

奉节县安坪镇人民政府

2019年12月31日