2021年度烟叶产业项目

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

奉节烟办发﹝2021﹞4号文件下达2021年烟叶产业项目计划，奉节财农﹝2021﹞225号文件下达安坪镇烟叶产业资金14万元，用于建设烤房7座。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位14万元。其中：项目资金执行14万元；

2.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

实际使用资金14万元，财政补助资金14万元，其中现已拨付到位资金14万元，建成烤房7座。受益群众认可度达到96%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1)数量指标，建设烤房7个。

（2)质量指标，项目工程验收合格率98%。

（3)时效指标，项目工程完成及时率98％。

（4）成本指标，项目建设财政投入资金14万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1)经济效益指标，带动广营村种烟户2户。

（2)社会效益指标，提供就业岗位20人。

（3)可持续目标，持续时间5年。

3.满意度指标完成情况分析，收益群众满意度达到96%；收益贫困人口满意度达96%。

奉节县安坪镇人民政府

2021年12月20日