**安坪镇藕塘滑坡搬迁避让插花安置点房屋建设形成边坡应急排危临时支护工程项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年度地质灾害群测群防工作经费的通知》（奉节财建〔2021〕69号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况:2021年4月底收到安坪镇藕塘滑坡地质灾害资金16万元，2021年5月和12月分两次已全部支付出安坪镇藕塘滑坡地质灾害资金16万元。

项目资金执行情况:按照县规资局的要求，在工作进度和要求达到后拨付地质灾害资金，本项目县财政拨款比例达到100%。资金管理做到按进度比例申请拨款并支付到位，按进度需要多少，申请多少，拨付多少，专款专用，不克扣不挪用，做到收支平衡。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

安坪镇藕塘滑坡地质灾害工作任务完成100%，已完成资金拨付率100%，经自评得分100分。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。清理土石方200m3泄水孔985米，微型桩14239米。已全部完成,10分。

（2）质量指标。验收合格率100%,10分。

（3）时效指标。工作完成及时率100%,10分。

（4）成本指标。补助标准16万元,10分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。当地受益人口数量≥500人,10分。

（2）社会效益。保障了当人民生命财产安全,10分。

（3）生态效益。当地生态良好,美观安全舒适100%,10分。

（4）可持续影响。工程使用年限>10年,10分。

3.满意度指标完成情况分析。原滑坡威胁区居民对监理工作满意度≥90%,10分。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表