| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年度退耕还林工程第二批（第一年补助资金） |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 毛小平 |  |
| 主管部门 |  | 县林业局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 安坪镇人民政府 |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 381.033 |  | 381.033 | 10分 |  | 100% | 100 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 381.033 |  | 381.033 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 实施退耕还林村数量 | 10 | 3个 |  | 3个 |  | 10 |  |
|  |  |  | 验收合格面积 | 10 | 4233.7亩 |  | 4233.7亩 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴完成率 | 10 | 100% |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 10 | 100% |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 补助标准 | 10 | 900元/亩 |  | 900元/亩 |  | 10 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口户数 | 20 | 225户 |  | 225户 |  | 20 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 10 | 有效改善 |  | 有效改善 |  | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | 100% |  | 100% |  | 10 |  |
| - 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 填报单位负责人： 填表人： 马灼蓉 填报日期：2021.4.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1