奉节县安坪镇

2021年市政维护费自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 1.城维费预算下达情况：2021年市政维护费预算安排共21万元，具体计划分配如下：临聘人员工资、垃圾清运处理、场镇设施维护。

- 2.绩效目标情况：完成场镇设施维护，增强功能配套，提升人居环境。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。2021年共收到财政拨款21万元用于市政维护费，临聘人员工资、垃圾清运处理、场镇设施维护。共计21万元。

2.项目资金执行情况分析。2021年全年使用21万元。

3.项目资金管理情况分析。2021年全年预算21万元用于市政维护建设，全年执行预算数21万元，执行率100%。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

全年基本完成年初设定目标，保障了临聘人员的基本工资及作业车辆的正常运行；场镇居民环境明显改善；场镇居民对安坪镇工作满意度较高。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。保障了

名清扫保洁人员的误工补助及垃圾清运处理正常运行。

（2）成本指标。完成年处理生活垃圾1300余吨。完成市政设施的维护，更换路灯40盏，整治疏通污水管道300米。植绿300平方米。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。居民环境明细改善，环境更加干净、整洁、优美，品位进一步提升。

（2）生态效益。居民环境进一步美化，改善了场镇生态环境。

（4）可持续影响。坚持可持续发展战略，为镇域经济和社会文明进步创造良好的生活环境。

3.满意度指标完成情况分析。居民对安坪镇工作满意度进一步提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将2021年市政维费绩效自评结果公开在安坪镇人民政府公示栏。

五、其他需要说明的问题

无。