**奉节县大树镇2021年农村供水维修养**

**护项目自评报告**

## 绩效目标分解下达情况

### （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

根据《奉节县水利局 奉节县财政局 奉节县乡村振兴局关于下达奉节县2021年维修养护项目计划的通知》（奉节水发〔2021〕147号）文件要求，给大树镇下达水源整治工程资金预算15万元。绩效目标为：解决人饮3万余人的安全饮水条件，解决饮水难问题。

## 绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年12月15日收到项目资金15万元，到位15万元。2.项目资金执行情况分析。

计划实施奉节县大树镇2021年农村供水维修养护项目，现已全部完成项目任务，已验收。资金拨付到位。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

按时全面完成了大树镇2021年农村供水维修养护项目，通过改善饮水等基础设施条件，提升3万余人安全饮水条件，解决饮水难问题。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

1宝华村更换供水管道63#（进水管）1000米，整修水池一口。2、槽木村场镇100方蓄水池渗漏整修。3大树村4社修建3方水源蓄水池一口、铺设32#管道2000米（含人工安装费）；2社铺设32#管道700米（含人工安装费）。4、凤仙村更换20管道1000米。5、关山村更换32#管道500米。6、兰靛村更换63#管道2000米。7茶园村更换100米50#管道。8、老龙村谭家槽集中供水修建8方取水池。9、梅子村更换何家湾饮水管道50#200米。10、庙岭社区磨盘丘水池进水管疏通更换50#管道1000米。11、石堰社区新建取水池一口1方，增加主管道75#1100米(含人工费)。12、青莲村2组柿子坪农村饮水设施建设，新建饮水池一口，解决柿子坪15户农户饮水问题。13、花剪村购买抽水泵一个、抽水管道300米，电线150米。14、同庆村购买抽水泵一个，抽水管道150米。15、岩仙村更换400米50#管道，更换水龙头100个。

（2）质量指标。

大树镇2021年农村供水维修养护项目，结构安全，观感合格。

（3）时效指标。

2021年12月完成项目建设。

（4）成本指标。

计划项目总投资15万元，实际资金15万元，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

本项目不涉及。

（2）社会效益。

提高了全村的生产生活用水，村民的生产生活用水有明显改善，完成率100%。

（3）生态效益。

减少水土流失。

（4）可持续影响。

大树镇2021年农村供水维修养护项目预计使用年限15年。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度为100%。

**三、绩效自评结果情况**

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将奉节县大树镇2021年农村供水维修养护项目自评报告公开在大树镇人民政府公示栏。

## 六、其他需要说明的问题

本项目不涉及。

奉节县大树镇人民政府

2022年4月15日