奉节县2020年大中型水库库区及移民安置区后期扶持项目吐祥镇中坝村旋风窝道路硬化工程自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据奉水发〔2020〕128号、奉节发改投〔2020〕710号、奉节财农〔2020〕233号，批复资金为151.27万元，其中建筑工程费用137.03万元，工程建设其它费用14.25万。主要建设内容是：硬化道路长1800.36米，路基防护工程M7.5浆砌块石77.24m3,C25砼路面8642.13m3，排水沟1700米，涵洞9处，安全防护13块。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

我镇按照项目管理办法，实行了项目前期资料的审批和项目招投标，于2020年11月实施项目。现完成硬化道路长1800.36米，路基防护工程M7.5浆砌块石77.24m3,C25砼路面8642.13m3，排水沟1700米，涵洞9处，安全防护13块，现工程已完成了100%。现支付工程资金80%，121万元。审计决算和竣工验收后支付工程款的95%，质保期后支质保金5%。

# （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。工程已完成了100%，资金拨付到位80%，121万元。

（2）时效指标。工程按时节点完成工作任务，合同工期全部完成建设任务。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。移民增收人均320元/人。

（2）社会效益。方便当地群众和移民出行780人，移民398人。

3.满意度指标完成情况分析。

我镇大多数群众对水库农村移民后期扶持政策执行情况感到满意，满意度约为98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于施工进度有点滞后，在后的施工中积极协调各方事务，保证按时完成任务。

奉节县吐祥镇人民政府

2021年3月29日