奉节县2020年大中型水库库区及移民安置区后期扶持项目吐祥镇大庄村龙家湾饮水工程自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据奉水发〔2020〕128号、奉节发改投〔2020〕714号、奉节财农〔2020〕233号，批复资金为57.94万元，其中建筑工程费用27.42万元，机电安装费用10.86万元，临时费用0.47万元，工程独立费用6.21万元。供水规模为204.6/d，新建泵站一座，蓄水池500m3，取水坝一座，安装DN65镀锌管1870米，架设电力线路480米。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

我镇按照项目管理办法，实行了项目前期资料的审批和项目招投标，于2020年11月实施项目。供水规模为204.6/d，新建泵站一座，蓄水池500m3，取水坝一座，安装DN65镀锌管1870米，架设电力线路480米。资金按照工程进度进行支付工程款项。现工程已完成了100%，现工程资金拨付80%，46万元。审计决算和竣工验收后支付工程款的95%，质保期后支质保金5%。

# （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。工程已完成了100%，资金拨付到位80%。

（2）时效指标。工程按时节点完成工作任务，按合同期限完成全部建设任务。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。移民增收人均350元/人。

（2）社会效益。解决当地群众1300人生活饮水，移民130人。

3.满意度指标完成情况分析。

我镇大多数群众对水库农村移民后期扶持政策执行情况感到满意，满意度约为95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于施工进度有点滞后，在后的施工中积极协调各方事务，保证按时完成任务。

奉节县吐祥镇人民政府

2021年3月29日