奉节县2020年大中型水库库区及移民安置区后期扶持项目吐祥镇大庄村猴王坪道路硬化工程自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据奉水发〔2020〕128号、奉节发改投〔2020〕709号、奉节财农〔2020〕233号，批复资金为176.63万元，其中建筑工程费用159.99万元，工程建设其它费用16.64万元。硬化道路全长1733.35米，M7.5浆砌块石612.65m3，C25砼8110.07m3，排水沟1240米，涵14道。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

我镇按照项目管理办法，实行了项目前期资料的审批和项目招投标，于2020年11月实施项目。现已完成硬化道路全长1733.35米，M7.5浆砌块石612.65m3，C25砼8110.07m3，排水沟1240米，涵14道，完成任务的100%。资金按照工程进度进行支付工程款项。现工程资金拨付80%，115万元。已支付工程款80%，115万元。审计决算后和竣工验收后支付工程款的95%，质保期后支质保金5%。

# （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。工程已完成了100%，资金拨付到位80%。

（2）时效指标。工程按时节点完成工作任务，合同工期全面完成建设任务。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。移民增收人均500元/人。

（2）社会效益。解决当地群众和移民出行315人，其中移民13人。

3.满意度指标完成情况分析。

我镇大多数群众对我镇大中型水库移民后期扶持政策执行情况感到满意，满意度约为95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于施工进度有点滞后，在后的施工中积极协调各方事务，保证按时完成任务。

奉节县吐祥镇人民政府

2021年3月29日