吐祥镇村卫生室装修项目自评报告

一、县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2020年吐祥镇樱桃村村卫生室装修项目由奉节县卫生健康委负责，乡镇卫生院负责实施，统筹财政资金8万元。绩效目标为:完善基层医疗卫生基础设施设备，改善就医环境，解决当地群众“看病贵、看病难”的问题，做到“小病不出村、大病不出县”，提升群众的幸福感、获得感，实现农村经济、社会的全面进步。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目使用财政资金8万元，财政资金已落实到位。

2.项目资金执行情况分析。

截止现在为止，项目现已全部完成，完成发放，完成财政拨款8万元。

3.项目资金管理情况分析。

为保证项目顺利实施，提高资金使用效率，对项目资金实行封闭运行，确保专款专用，建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。

(1)严格执行《会计法》，在会计核算上，采用“权责发生制”为会计处理原则，依法设置会计账簿，合理使用会计科目，保证会计资料的真实、完整，及时编制会计报表，提供有效的会计信息，如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况，提高资金使用效益。

(2)建立了《项目资金财务管理制度》，成立了项目领导小组，由办公室负责组资金的筹措、支付、审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、资金封闭运行。

(3)在银行开设项目资金专户，实行钱帐分管，逐笔登记，日清月结，做到帐实相符，严格审核、登记、注销制度。始终坚持专款专用、项目法人一支笔审批的原则，对资金的支付要求具备:经办人签字、项目办公室审核、财务部门审核把关、法人核准签字方可付款。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性。在项目实施过程中，严格按照上级部门所指示的发放标准与安排要求，做到严标准，公开招标，公平公正。

2.项目的效率性。项目建设任务下达以后，多次召开项目建设进度推进会，抓紧核实落实资金发放。到现在为止，项目现已全部完成，完工率100%。

3.项目的有效性。村卫生的装修改善了群众的就医环境，基础设施的配备提升了村卫生的诊治能力，从而达到了“两不愁、三保障”的目的。

(三)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。基础装修完成率100%。

(2)质量指标。验收合格率达100%。

(3)时效指标。完成及时率100%。

2.满意度指标完成情况分析。患者满意度达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已按要求公开。

五、其他需要说明的问题

无

奉节县吐祥镇中心卫生院

2021年5月31日

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年吐祥镇村卫生室装修项目（燕子村） |  |  | 项目负责人 |  |  | 赵宣明 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县卫健委 |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县吐祥镇中心卫生院 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80000 | 8 | 10分 |  | 100% |  | 10分 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 80000 | 8 | 10分 |  | 100% |  | 10分 |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 按指标进行村卫生室装修（金泉村、中坝村、青林村） ，配置相关设备、设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 卫生室基础装修 | 20 | ≥100% | ≥100% ≥100% | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | ≥100% | ≥100% ≥100% | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 10 | ≥100% | ≥100% ≥100% | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 基础装修 | 5 | 10.5 | 10.5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备配置 | 5 | 13.5 | 13.5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 方便辖区及周边群众就医 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达标率 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 10 | 20年 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： 赵宣明 填表人： 吴妍 填报日期：2020-05-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

吐祥镇村卫生室装修项目自评报告

一、县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2020年吐祥镇燕子村村卫生室装修项目由奉节县卫生健康委负责，乡镇卫生院负责实施，统筹财政资金8万元。绩效目标为:完善基层医疗卫生基础设施设备，改善就医环境，解决当地群众“看病贵、看病难”的问题，做到“小病不出村、大病不出县”，提升群众的幸福感、获得感，实现农村经济、社会的全面进步。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目使用财政资金8万元，财政资金已落实到位。

2.项目资金执行情况分析。

截止现在为止，项目现已全部完成，完成发放，完成财政拨款8万元。

3.项目资金管理情况分析。

为保证项目顺利实施，提高资金使用效率，对项目资金实行封闭运行，确保专款专用，建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。

(1)严格执行《会计法》，在会计核算上，采用“权责发生制”为会计处理原则，依法设置会计账簿，合理使用会计科目，保证会计资料的真实、完整，及时编制会计报表，提供有效的会计信息，如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况，提高资金使用效益。

(2)建立了《项目资金财务管理制度》，成立了项目领导小组，由办公室负责组资金的筹措、支付、审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、资金封闭运行。

(3)在银行开设项目资金专户，实行钱帐分管，逐笔登记，日清月结，做到帐实相符，严格审核、登记、注销制度。始终坚持专款专用、项目法人一支笔审批的原则，对资金的支付要求具备:经办人签字、项目办公室审核、财务部门审核把关、法人核准签字方可付款。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性。在项目实施过程中，严格按照上级部门所指示的发放标准与安排要求，做到严标准，公开招标，公平公正。

2.项目的效率性。项目建设任务下达以后，多次召开项目建设进度推进会，抓紧核实落实资金发放。到现在为止，项目现已全部完成，完工率100%。

3.项目的有效性。村卫生的装修改善了群众的就医环境，基础设施的配备提升了村卫生的诊治能力，从而达到了“两不愁、三保障”的目的。

(三)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。基础装修完成率100%。

(2)质量指标。验收合格率达100%。

(3)时效指标。完成及时率100%。

2.满意度指标完成情况分析。患者满意度达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已按要求公开。

五、其他需要说明的问题

无

奉节县吐祥镇中心卫生院

2021年5月31日