|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2020年山东省扶贫协作重庆市第一、二批省级援助资金项目 | | | **项目负责人** | | | 黄俊奎 | | |
| **主管部门** | | 县发展改革委 | | | **实施单位** | | | 长安乡 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 200 |  |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 厂房 | 5 | 1512㎡ | 1512㎡ | 5 | |  | |
| 场地硬化 | 5 | 2448㎡ | 2448㎡ | 5 | |  | |
| 蓄水池 | 5 | 500m³ | 500m³ | 5 | |  | |
| 进场道路 | 5 | 12.5米 | 12.5米 | 5 | |  | |
| 围墙 | 5 | 323.5米 | 323.5米 | 5 | |  | |
| 大门 | 5 | 1扇 | 1扇 | 5 | |  | |
| DN800预制砼涵管 | 5 | 150米 | 150米 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |  | |
| 时效指标 | 按期完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |  | |
| 成本指标 | 建设成本 | 5 | 200万元 | 200万元 | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动贫困群众年增收 | 10 | ≥5000元 | 5000元 | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 受益贫困群众人数 | 10 | ≥11人 | 12人 | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续使用年限 | 10 | ≥20年 | ≥20年 | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困群众认可度度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 | |  | |